Kontroll av grunnlagsdata for Driftsprosess

For hvert av sjekkpunktene skal det hukes av for utført og kontrollert. Bruk kommentarfeltet dersom begrunnelse for avgitt svar er nødvendig.

Kontroll av grunnlagsdata skal ha forside og skal signeres i tittelfeltet av både utførende og kontrollør.

(Denne grå boksen kan fjernes).

| Sjekk-punkt | Tema | Svar ja/nei | Utført | Kontr. | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prosjektbestilling |  |  |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 1.1 | Foreligger dokumentasjon av oppdragsbestilling? |  |  |  | <Hvis nei, kommenter> |
| 2 | Kontroll av parallelle prosjekter |  |  |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 2.1 | Er det planlagt eller pågår det prosjekter som kan-, eller vil få innvirkninger på dette prosjektet? Strekningsansvarlig og signal i baneområdet samt sportilgangskoordinator og systemansvarlig/anleggseier (ref. STY-605313) kan gi opplysninger om eventuelle andre prosjekter på samme strekning. |  |  |  | <Hvis ja, kommenter> |
| 2.1.1 | Hvis ja på pkt. 2.1, er grensesnitt avklart? |  |  |  | <Hvis nei, kommenter> |
| 2.1.2 | Hvis ja på pkt. 2.1, er det vurdert å samordne prosjektene? |  |  |  | <Skal alltid kommenteres> |
| 2.1.3 | Hvis nei på pkt. 2.1, har du tatt hensyn til eventuelle midlertidige løsninger som kan eller vil få innvirkning på dette prosjektet? |  |  |  | <Hvis nei, kommenter> |
| 3 | Teknisk dokumentasjon og tilstand til eksisterende anlegg |  |  |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 3.1 | Er underlaget det skal prosjekteres på godkjent i ProArc? |  |  |  | <Hvis nei, kommenter> |
| 3.2 | Foreligger det filer i produksjonsformat (dwg) i ProArc, for underlaget det skal prosjekteres på? |  |  |  |  |
| 3.3 | Kan prosjektet gjennomføres uten tegningsoppretting? Vurderes normalt på bakgrunn av tilstandskontroll iht. ARB-802013. |  |  |  | <Hvis nei, kommenter> |
| 3.3.1 | Hvis nei på pkt. 3.3 er det avklart om tegningsoppretting skal utføres av anleggseier eller prosjektet? |  |  |  | <Anleggseier eller prosjektet> |
| 3.4 | Hvis prosjektet skal gjennomføre tegningsoppretting. Er tegningsopprettingen bestilt iht. ARB-802199 Instruks for produser som bygget dokumentasjon, FDV-tegninger? Tegningsopprettingen gjennomføres iht. FP19 Etabler som bygget dokumentasjon. |  |  |  | <Hvis nei, kommenter> |
| 3.5 | Foreligger nødvendig teknisk dokumentasjon slik at prosjektering kan igangsettes? For eksempel løfteskjema, målevognsbilder, skiltplan, etc.. |  |  |  | <Hvis nei, kommenter> |
| 3.6 | Foreligger det en tilstandsrapport for eksisterende system? For eksempel sporveksler, kabler, signaler, etc.. |  |  |  | <Skal alltid kommenteres> |
| 4 | Forberedelser |  |  |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 4.1 | Er det sannsynlig at planlagte endringer kan gjennomføres med driftsprosess, se ARB-805362 Endringer uten vesentlig konsekvens for sikkerheten - tillatte endringer. |  |  |  | <Hvis nei, kommenter> |
| 4.2 | Er det planlagt og bestilt nødvendige togfrie perioder til omkobling og nødvendige kontroller? |  |  |  | <Hvis nei, kommenter> |
| 5 | Eventuelle tilleggspunkter som er relevant for aktuell endring |  |  |  | Grå felt fylles ikke ut |
|  | Kommentar: |  |  |  |  |

Endringslogg

| Versjon | Dato | Endringsbeskrivelse |
| --- | --- | --- |