| Sjekkliste: ARB-805335 |  |
| --- | --- |
| Revisjon: | 07 (Omega 3) |
| Godkjent: | 04.03.2026 |
| Godkjent av: | Stein Ovar Nielsen |
| Navn: | BA15 Arbeidsbeskrivelse for godkjenn anleggsdokumentasjon |

Prosedyre:

Lenke til prosjektportalen Lenke til prosjektportalen for eksterne 1) Hensikt og omfang Motta og aksepter dokumentasjon ”som bygget”. NB! Dokumentasjon relatert til de systemer der Bane NOR er systemeier (for eksempel NSI-63) skal håndteres i forenklet prosess og skal ikke kontrolleres eller godkjennes som en del av denne aktiviteten. NB! Dersom Bane NOR selv skal levere «som-bygget» dokumentasjon (for eksempel tegninger utarbeidet i detaljplanen), så skal disse godkjennes ved hjelp av aktivitet FP19 i forenklet prosess. Dette betyr at FP19 skal gjennomføres i parallell med denne aktiviteten. 2) Prosjektets oppsummering Her gis relevant prosjektspesifikk informasjon om oppgaven. Beskrivelsen skal være kort og gi oppgaven kontekst ved å si noe om prosjektets overordnede hensikt og omfang. 3) Prosjektspesifikke metoder og verktøy Dersom prosjektet bruker spesielle metoder eller verktøy skal disse listes her. Vanlige metoder og verktøy som f.eks. Excel og AutoCAD skal normalt ikke listes. 4) Oppgavegrensesnitt I dette kapittelet skal alle kontaktpersoner som er relevante for utførelsen av aktiviteten listes. Alternativt kan man vurdere å legge inn lenke til prosjektets kontaktliste, dersom dette er hensiktsmessig. Kapittelet skal tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for de ulike grensesnittene. - Leverandør - Organisasjoner: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon - Aktiviteter: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon - Tilstøtende prosjekter: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon 5) Inputdokumenter Følgende dokumenter skal benyttes som inputdokumenter for aktiviteten: Tittel; Dokumentnummer; Revisjon. Dokumentplan. Tegningsliste. Dokumentplan og tegningsliste med oversikt over hvilke av leverandørproduserte dokumenter som er relatert til sikkerhet og hvilke som ikke er relatert til sikkerhet. 6) Output Følgende dokumenter skal produseres i aktiviteten: - Godkjent FDV dokumentasjon. - Tegningsliste (eget dokumentnummer) - Avvikslogg (eget dokumentnummer) - Sjekkliste (vedlegg til denne AB) - Referat fra avklaringsmøter med leverandør (Saksrom/eSAM)

| Sjekkpunkter: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Beskrivelse | OK | N/A | Kommentarer |
| 00 | Huk av for "sjekket" for å låse sjekklisten slik at den ikke oppdaterer seg med nye masterdata. |  |  |  |
| 01 | Send leverandørdokumenter relatert til sikkerhet på flyt |  |  |  |
| 01,1 | Motta dokumentasjon fra Leverandør og gjennomfør kvalitetskontroll i forhold til dokumentplan, dokumentstruktur etc., og send det på flyt. Om nødvendig, oppdater konverteringstabell for objektnavn/ID iht. instruks for utarbeidelse av konverteringstabell for objektnavn/ID (ARB-803058) – og oversend konverteringstabell for registrering i BaneData. Sjekk med Strekningssjefens organisasjon hvilke maler som er relevante for BaneData. Bruk malene og send inn til BaneData. • Kompetansekrav for oppgaven er INGEN SÆRSKILT KOMPETANSEKRAV. • Bane NOR benytter arbeidsflyt Godkjenning som bygget sikkerhetsrelatert (SR) iht. ARB-804537 for denne oppgaven. |  |  |  |
| 01,2 | Utfør kontroll. Benytt sjekkliste ARB-805336. • Kompetansekrav for oppgaven er RELEVANT SYSTEMKOMPETANSE Fxxx(A). • Bane NOR: Oppgaven utføres på arbeidsflyt iht. ARB-804537. |  |  |  |
| 01,3 | Utfør godkjenning. • Benytt sjekkliste ARB-805336. • Kompetansekrav for oppgaven er RELEVANT SYSTEMKOMPETANSE Fxxx(A). • Bane NOR: Oppgaven utføres på arbeidsflyt iht. ARB-804537. |  |  |  |
| 02 | Send leverandørdokumenter ikke relatert til sikkerhet på flyt |  |  |  |
| 02,1 | Motta dokumentasjon fra Leverandør og gjennomfør kvalitetskontroll i forhold til dokumentplan, dokumentstruktur etc., og send det på flyt. Om nødvendig, oppdater konverteringstabell for objektnavn/ID iht. instruks for utarbeidelse av konverteringstabell for objektnavn/ID (ARB-803058) – og oversend konverteringstabell for registrering i BaneData. Sjekk med Strekningssjefens organisasjon hvilke maler som er relevante for BaneData. Bruk malene og send inn til BaneData. Dokumenter som ikke er relatert til sikkerhet er for eksempel følgende: a) Diagnosesystem og tilhørende alarmlister b) Transmisjon c) Strømforsyning / strømfordeling d) Overspenningsvern e) Føringsveier f) RAM dokumenter g) Layout rom og kabinetter h) Sporvekselvarme i) Materialister, utstyrslister, kabellister j) Synkronisering k) Testprotokoller l) Betjeningsanlegg uten sikkerhetsfunksjoner • Kompetansekrav for oppgaven er INGEN SÆRSKILT KOMPETANSEKRAV. • Bane NOR benytter arbeidsflyt Godkjenning som bygget ikke sikkerhetsrelatert (ISR) iht. ARB-804537 for denne oppgaven. |  |  |  |
| 02,3 | Utfør godkjenning. Benytt sjekkliste ARB-805336. • Kompetansekrav for oppgaven er RELEVANT SYSTEMKOMPETANSE Fxxx(A). • Bane NOR: Oppgaven utføres på arbeidsflyt iht. ARB-804537. |  |  |  |
| 03 | Send leverandørdokumenter relatert til RAMS |  |  |  |
| 03,1 | Motta dokumentasjon fra Leverandør og gjennomfør kvalitetskontroll i forhold til dokumentplan, dokumentstruktur etc., og send det på flyt. Om nødvendig, oppdater konverteringstabell for objektnavn/ID iht. instruks for utarbeidelse av konverteringstabell for objektnavn/ID (ARB-803058) – og oversend konverteringstabell for registrering i BaneData. Sjekk med Strekningssjefens organisasjon hvilke maler som er relevante for BaneData. Bruk malene og send inn til BaneData. Eksempler på dokumenter som er relatert til RAMS: a) SA SC b) Hazard analysis c) RAM analysis d) M.m. • Kompetansekrav for oppgaven er INGEN SÆRSKILT KOMPETANSEKRAV. • Bane NOR benytter arbeidsflyt Godkjenning som bygget sikkerhetsrelatert (SR) iht. ARB-804537 for denne oppgaven. |  |  |  |
| 03,2 | Utfør kontroll. Benytt sjekkliste ARB-805336. • Kompetansekrav for oppgaven er P3(A). • Bane NOR: Oppgaven utføres på arbeidsflyt iht. ARB-804537. |  |  |  |
| 03,3 | Utfør godkjenning. Benytt sjekkliste ARB-805336. • Kompetansekrav for oppgaven er P7(A). • Bane NOR: Oppgaven utføres på arbeidsflyt iht. ARB-804537. |  |  |  |
| 04 | Arkiver og oversend dokumentasjon |  |  |  |
| 04,1 | De dokumentpakker som er godkjent skal arkiveres i FDV-arkivet. Det skal også sendes en kopi av godkjente dokumenter til leverandøren. • Kompetansekrav for oppgaven er INGEN SÆRSKILT KOMPETANSEKRAV. • Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven. |  |  |  |
| 05 | Returner dokumentasjon med mangler |  |  |  |
| 05,1 | For dokumentpakker som ikke er godkjent så skal disse returneres til leverandør. Arbeidet skal igjennom aktivitetsverifikasjon i henhold til egen arbeidsbeskrivelse for verifikator. • Kompetansekrav for oppgaven er INGEN SÆRSKILT KOMPETANSEKRAV. • Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven. |  |  |  |
| 90 | List opp dokumenter produsert i aktiviteten |  |  |  |
| 90,1 | List opp alle dokumenter som er produsert i aktiviteten i "Konklusjon". Inkluder dokumenttittel, dokumentnummer og revisjonsnummer. |  |  |  |

| Roller & Ansvarlige: |  |
| --- | --- |
| Sekv. | Beskrivelse (Rolle, Ekspertise, Ansv.kode, Skal signere) |
| 1 | Role: Signal - Signalingeniør - ENT/BN Utførende Ansvarlig: Utførende |
| 1 | Role: Signal - Signalingeniør - ENT/BN Ekspertise: Fxxx - Relevant Systemkompetanse Ekspertise nivå: 1 Godkjenner Ansvarlig: Godkjenner |
| 1 | Role: Signal - Signalingeniør - ENT/BN Ekspertise: Fxxx - Relevant Systemkompetanse Ekspertise nivå: 1 Kontrollør Ansvarlig: Kontrollør |
| 1 | Role: Signal - Signalingeniør - ENT/BN Ekspertise: P3 - ANALYSER Ekspertise nivå: 1 Kontrollør Ansvarlig: Kontrollør |
| 1 | Role: Signal - Signalingeniør - ENT/BN Ekspertise: P7 - SIKKERHETSBEVIS Ekspertise nivå: 1 Godkjenner Ansvarlig: Godkjenner |
| 2 | Role: Signal - Prosjekteringsleder - ENT/BN Prosjekteringsleder Ansvarlig: Prosjekteringsleder Skal signere |